

**UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO**

**FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES**

**INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA**

**Informe de Avance –16/05/2014**

**Grupo 12**

**Nombre:** Manuel Grandón Hidalgo.

**Rol:** Jefe de Proyecto.

**Tema de Proyecto:** Prácticas Profesionales (ICI, IECI).

1.- Dado la carga académica típica de esta fecha, el proyecto en general se ha dejado de lado, salvo para las entregas precisas que por calendario corresponden. Luego de la presentación funcional del primer sprint, hemos tomado la decisión de realizar cambios estructurales en nuestro grupo, quedando los cargos de esta forma:

* Jefe de Proyecto: Manuel Grandón H.
* Analista Senior: Andrés Constanzo R.
* Diseñador-Programador Senior: José Bastías H.
* Ingeniero Calidad: Andrés Constanzo R.

Emmanuel Friz queda fuera de nuestro grupo, ya que, consideramos que su falta de responsabilidad, demostrada en el desarrollo del Sprint 1, puede en un futuro peligrar el desarrollo e integridad de nuestro proyecto. Sólo se tomarán en consideración los estándares de calidad y construcción registrados por él y que hayan sido estudiados en conjunto con el grupo. Esto quedará expresado en el informe correspondiente del nuevo Ingeniero de Calidad.

2.- Dado a las razones explicadas en el punto anterior, la distribución de funcionalidades a desarrollar para el Sprint 2 han cambiado. Aún no hemos decidido quién desarrollará que grupo de funcionalidades, pero la distribución tentativa es la siguiente:

* Postular a práctica, ingresar informes
* Ingresar evaluación (Empleador y profesor), Generar informes estadísticos, Actualizar datos de contacto.
* Inscribir alumnos a oferta de prácticas a las que hayan postulado, Aprobar o rechazar ofertas ingresadas
* Cargar datos desde Intranet: Esta función le correspondía originalmente desarrollarla a Emanuel Friz. Se nos da la posibilidad de no implementarla, pero creo que si debe estar dentro del proyecto. Posiblemente se desarrolle entre todos los integrantes del grupo

3.- Dentro de las funciones presentadas en el Sprint 1, todas ellas cuentan con la opción de listar los datos (Listar ofertas de práctica, listar empleadores, listar alumnos), aunque originalmente no estaban consideradas a desarrollar. Esto se debió a que el framework utilizado permite desarrollar estas funciones automáticamente, para una tabla en particular.